附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 信息系统运行维护 |
| --- | --- |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共海南省委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 31.94 | 31.94 | 31.92 | 10 | 99.94% | 9.99 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 31.94 | 31.94 | 31.92 | — | 99.94% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 确保全省机构编制业务专网畅通，提高机构编制信息系统的安全保障能力和防护水平。 | 实名制系统及办公自动化系统运维服务满足业务需求。 全省机构编制专网高效畅通。 开展网络安全等保测评，保障网络系统安全运行。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电信线路租用数 | 23条 | 23条 | 8 | 8 | 保障全省网络通畅 |
|  |  |  | 信息化培训人数 | ≥70人 | 少于70人 | 8 | 6 | 外单位新人未集中培训 |
|  |  | 质量指标 | 信息系统正常运行时间 | ≥350天 | 365天 | 6 | 6 | 系统运行正常 |
|  |  |  | 核心设备稳定运行时间 | ≥350天 | 365天 | 6 | 6 | 设备运行正常 |
|  |  |  | 核心网络断网时间 | ≤3天 | 0天 | 6 | 6 | 网络正常 |
|  |  | 时效指标 | 解决用户单一问题时间 | ≤3天 | ＜1天 | 8 | 8 | 服务保障水平正常 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 信息系统等保测评费用低于财政规定标准 | ≤13万 | 9万 | 8 | 8 | 经费开支在标准内 |
|  |  |  | 驻场人工服务费低于财政规定标准 | ≤14.4万 | 14万 | 8 | 8 | 经费开支在标准内 |
|  |  | 社会效益 指标 | 网站信息发布数量 | ≥365条 | 420条 | 8 | 8 | 网站正常运转 |
|  |  |  | 网络安全事故 | ≤3次 | 0次 | 8 | 8 | 网站正常运转 |
|  |  | 可持续影响指标 | 办公系统新增文件数量 | ≥2000条 | 2188条 | 8 | 8 | 网站正常运转 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉量 | ≤3次 | 0次 | 8 | 8 | 服务对象满意度较高 |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |